АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕВЧУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2021 г.                                                                                                              № 6а

О проведении противопаводковых мероприятий

на территории Левчуновского сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

п о с т а н о в л я ю:

- Создать противопаводковую комиссию при администрации Левчуновского сельского поселения  в количестве 5 человек. (приложение1).

- Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению пропуска   паводковых вод на территории Левчуновского сельского поселения . (приложение 2).

- Утвердить расчёт сил средств по обеспечению пропуска весеннего половодья и паводковых вод на территории Левчуновского сельского поселения на 2021 г. ( Приложение 3)

- .Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава Левчуновского

сельского поселения                                                                            В.В.Диканёв

Приложение 1

к постановлению администрации

Левчуновского сельского поселения

от 02.03.2021 г. № 6а

СОСТАВ

противопаводковой комиссии при администрации

Левчуновского сельского поселения

Председатель комиссии — Диканёв В.В..  –глава Левчуновского сельского поселения.

Зам. председателя –Сизоненко М.Н. — специалист 1 категории администрации Левчуновского сельского поселения;

Члены комиссии:

- Косивец Ф.А.. – водитель автомобиля администрации

Левчуновского сельского поселения.

2.Илюсинов Г.К. — слесарь МУП « Многоотраслевое ЖКХ»

3.Шинкаренко С.А..-главный агроном АО « Агрофирма « Восток»»

Приложение 2

к постановлению администрации

Левчуновского сельского поселения

от 02.03.2021 г. № 6а

ПЛАН

предупредительных противопаводковых мероприятий

по администрации Левчуновского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать план привлечения сил и средств по обеспечению пропуска весеннего половодья и паводковых вод | до 01.04.2021 г. | Специалист 1 категории Левчуновского сельского поселения Сизоненко М.Н. |
| 2 | Организовать круглосуточное наблюдение за противопаводковой обстановкой, интенсивностью снеготаяния, вскрытием рек, проводить ревизию артезианских скважин, контролировать качество питьевой воды в случае подтопления скважин | с 03.03.2021 г. до окончания снеготаяния | Противопаводковая комиссия |

Приложение 3

к постановлению администрации

Левчуновского сельского поселения

от 02.03.2021 г. № 6а

РАСЧЕТ

сил и средств по обеспечению пропуска

весеннего половодья и паводковых вод на территории

Левчуновского сельского поселения  на 2021 год.

| № п/п | Привлекаемые подразделения | Привлекаемая техника | Ф.И.О. | Способ вызова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО « Агрофирма « Восток»» | ЗИЛ- 131 | Шинкаренко С.А. | 8 904 753 10 64 |
| 2 | МУП «Многоотраслевое ЖКХ» | мотопомпа | Илюсинов Г.К. | 8 902 312 35 37 |
| 3 | Администрация Левчуновского сельского поселения | Мотопомпа | Косивец Ф.А. | 8 902 362 21 77 |
| 4 | Администрация Левчуновского сельского поселения | МТЗ-82,1 с бочкой 3,5 | Глава Левчуновского сельского поселения | 8 902 384 14 29 |
| 5 | Администрация Левчуновского сельского поселения | Дизтопливо—50 л. Бензин—100 л. | Глава Левчуновского сельского поселения | 8 902 384 14 29 |